- 重庆市建设新型能源算力枢纽实施方案（2025—2027年）

（公开征求意见稿）

算力是数字经济时代的新质生产力。为把握新一轮科技革命和产业变革的机遇，深入实施“东数西算”工程，抢抓全国一体化算力网建设先机，扎实开展“人工智能+”行动，充分发挥成渝国家枢纽节点作用，以更好覆盖成渝、服务全国、联通中亚、辐射东盟为目标，加快建设新型能源算力枢纽，结合重庆实际，制定本实施方案。

- 一、总体要求

- 深刻领会习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示批示精神，紧扣做实“两大定位”，发挥“三个作用”，按照市委六届五次、六次、七次全会部署要求，落实“九大关键枢纽”“六个区”建设，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，以深入实施“疆算入渝”建设为契机，推动算力高质量供给，加快算力高效传输，扩大算力合作范围，提高算力产业发展能级，增强算力赋能成效，强化算力绿色安全保障，推动算力供给普惠易用、经济高效、绿色安全，培育数字经济发展新动能。

- 到2027年，调度智能算力规模达到11万P，AI+综合场景数量达到200个，“用算”企业超过1万家，“疆算入渝”工程高标准完成，建成设施完备、技术领先、生态协同的高水平新型能源算力枢纽。

表1 发展目标

| 序号 | 指标 | 单位 | 2025 | 2026 | 2027 | 指标说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 调度智算规模 | PFLOPS | 30000 | 50000 | 110000 | 算力枢纽集中调度的智算资源总和，累计值 |
| 2 | 平台互联互通数量 | 个 | 1 | 3 | 5 | 西部算力调度平台与市外省级算力调度平台互联互通数量，累计值。 |
| 3 | 算网运营商数量 | 家 | 5 | 8 | 10 | 国际国内专业化算网运营商数量，累计值 |
| 4 | 备案大模型数量 | 个 | 7 | 10 | 16 | 在中央网信办备案的大模型数量，累计值 |
| 5 | 高质量数据集数量 | 个 | 100 | 200 | 400 | 经过采集、加工等数据处理，可直接用于开发和训练人工智能模型，能有效提升模型性能的数据的集合，累计值 |
| 6 | 可信数据空间数量 | 个 | 10 | 20 | 30 | 基于共识规则，联接多方主体，实现数据资源共享共用的一种数据流通利用基础设施，累计值 |
| 7 | AI+综合场景 | 个 | 100 | 150 | 200 | 围绕经济社会发展领域，打造具备可复制、可推广、富有重庆特色的AI+综合场景，累计值。用于综合场景建设的AI智能体需通过网信部门安全评估。 |
| 8 | “用算”企业数量 | 家 | 2000 | 5000 | 10000 | 全市使用算力的企业数量，累计值 |
| 9 | 绿色算力占比 | % | 50 | 60 | 70 | 绿色能源算力资源量占总算力规模中的比例 |
| 10 | PUE值 | - | 1.50 | 1.40 | 1.35 | 数据中心消耗的所有能源与IT负载（主要是IT设备）消耗的能源之间的比值 |

- 二、工作任务

- （一）实施“算力汇渝”工程：夯实数字重庆算力底座

- 1.构建跨域算力汇聚体系。加快构建“前店后厂”算力供给体系，在重庆建设“前店”算力基地，积极争取国家支持在新疆等地高效建设“后厂”算力基地，扩大重庆算力调度资源规模。完善渝新算力合作机制，深入实施“疆算入渝”工程，以市场化方式推动算力产业链企业赴新疆投资建设算力基础设施，持续提质扩容重庆（新疆）算力基地。（责任单位：市大数据发展局、市发展改革委）

- 2.完善市域算力布局体系。加快构建多层次算力体系，优先在两江新区、西部（重庆）科学城、重庆经开区等3个起步区内建设高性能、高能效算力中心，推动面向应用的边缘计算节点布局，建设涵盖通用计算、智能计算、超级计算的融合算力中心。推动人工智能与数字重庆双向赋能，加快打造数字重庆人工智能底座，优化AI算力资源配置，提高全市AI算力资源利用效率，根据任务类型灵活分配云、边、端算力资源。持续扩容政务云智算超算资源池，加快形成算力存储“一朵云”，为AI赋能超大城市治理大模型、数字重庆等重大战略提供坚实的算力保障。（责任单位：市大数据发展局、市发展改革委、市经济信息委、市城市管理局、重庆通信管理局）

- （二）实施“算力织网”工程：建设西部算力大通道

- 3.建好高质量算力传输网络。布局建设城市算力网，利用自主可控新型网络通信协议技术，打造全市算力需求即联即算、毫秒用算、安全可靠的算网融合网络，加快构建算力互联互通体系，促进算力设施、资源、业务、应用互联互通。打造“疆算入渝”数据高速公路，合作共建双路由、双链路算力高速传输骨干网，实现“重庆—新疆”算力节点协议级互联互通。推动“东数西算”跨区域直连通道建设，鼓励视联网V2V协议在全国一体化算力网推广应用，建设省际算力高速直连网络，提升重庆与东中部算力需求旺盛城市的绿色算力传输效率。（责任单位：重庆通信管理局、市大数据发展局）

- 4.构建一体化算力监测调度体系。建设全方位、精细化算力监测系统，持续优化监测指标，动态采集关键数据，积极融入全国一体化算力监测体系，加快与国家监测平台对接，及时全面上报监测指标数据，推进监测数据回流，深度挖掘监测数据价值，有效支撑算力调度、政府决策。构建智能化、高效化的算力调度系统，积极运用一致性管理、一体化编排和统一调度模式提高算力调度效率，实现跨行业、跨地区、跨层级的算力资源协同联动与精准匹配。（责任单位：市大数据发展局、市发展改革委、重庆通信管理局）

- （三）实施“算力扩圈”工程：拓展算力合作“朋友圈”

- 5.深化共建成渝国家枢纽节点。加快全国一体化算力网络成渝枢纽节点建设，增强数据中心集群核心承载能力，推动成渝地区算力资源统筹联动，推动成渝合作开展算力监测国家试点，加快两地数据共享。依托成渝国家级互联网骨干直联点互联带宽、中新（重庆）国际数据通道，提升成渝地区联通中西部省份、辐射东盟的数据跨境流动和算力承载能力。（责任单位：市大数据发展局、市发展改革委、市经济信息委、重庆通信管理局）

- 6.推动国内外算力运营合作。加快构建以重庆为核心枢纽，打通“中亚—新疆—重庆—东南亚”算力传输通道，连接中亚、东南亚算力需求圈，服务国内算力供给节点、需求节点的“一线两圈多联”跨境算力网。优化完善数据跨境流动机制，全力推动设立国际通信业务出入口局，积极探索跨境算力合作，推动“外数中算”“中数外算”，依托重庆自贸区设立国际数据保税区，划定固定区域打造“境内关外”的离岸数据服务专区，依托中新数据通道，加快与新加坡等东盟国家开展离岸数据服务和跨境算力调度合作。（责任单位：市大数据发展局、市委网信办、重庆通信管理局、市商务委）

- （四）实施“算力强产”工程：构筑国家算力产业高地

- 7.培育智能算力产业集群。培育壮大算力基础硬件产业，加快高端智能芯片、服务器整机、存储等高端硬件产业发展。培育壮大算力相关软件产业，重点研发适配算力硬件的基础系统软件，面向智能网联新能源汽车、工业制造等领域，研发智能算力软件。培育壮大人工智能产业，加快研究更加高效的模型训练和推理方法，积极建设人工智能开源社区，推动人工智能算法模型发展。推动算力产业补链强链延链，加快引进国际国内专业化算网运营商，引育具有AI核心竞争力的行业模型与智能体先导企业，加速培育壮大智能算力产业集群。（责任单位：市经济信息委、市大数据发展局）

- 8.推动算力支撑产业蓬勃发展。推动智能经济高质量数据集建设，加大高质量数据集数据标注、数据合成等相关技术攻关力度，畅通高质量数据集流通交易渠道，提升高质量数据集整体供给水平、供给规模。推动通信产业高质量发展，加快确定性网络发展，推动自主可控新型网络通信协议技术与自主可控芯片融合，支持视联网承载算力网向更广泛的区域延伸。推动网络安全产业发展，重点突破人工智能安全、算网安全、云安全、数据安全、信创等领域关键技术。推动绿色算力产业发展，规模化部署高密度集成IT设备、液冷等高效制冷系统，积极发展新型储能，系统性提升算力设备算效与存效水平。培育壮大数据产业，深化数据要素改革，培育壮大数据处理和数据服务产业，建设可信数据空间，积极探索“数算一体”发展。（责任单位：市大数据发展局、市发展改革委、市委网信办、市经济信息委）

- （五）实施“算力赋能”工程：打造超大城市现代化治理示范区

- 9.构建智能服务能力。提升服务群众能力，聚焦工作就业、教育学习、美好生活等领域，打造“人工智能+”民生福祉应用场景。提升服务企业能力，聚焦企业发展诉求，整合贯通部门数据，探索打造企业精准画像、需求精准识别、应用精准推送等智能化应用场景。提升政务服务能力，开发文本起草、公文审核、12345智能回复、风险研判、产业发展预测模型与智能体，打造精准识别需求、主动规划服务、全程智能办理的政务服务新模式。（责任单位：市发展改革委、市经济信息委、市大数据发展局）

- 10.增强智能治理能力。打造“人工智能+”治理能力场景，聚焦“数字重庆”建设，基于统一城市大模型平台工具，加快自主可控算力适配、支持主流开源大语言模型及多模态模型的接入和适配，助力重庆打造全国首例超大城市治理大模型，激活数字重庆垂直大模型集群算力需求，为大模型训练、推理提供高质量的算力支撑。推动智能体全链路开发与应用，不断提升三级贯通实战能力，提高风险智能识别、应急辅助指挥、智能监管水平。（责任单位：市大数据发展局、市城市治理办）

- 11.打造智能发展能力。打造“人工智能+”产业发展场景，围绕“33618”现代制造业集群，聚焦产业发展全生命周期，加快人工智能在设计、中试、生产、服务、运营全环节落地应用，加快打造智能驱动的服务业新模式，打造一批行业大模型与智能体，创新发展“人工智能+”消费新场景新业态，构建智能经济形态。打造“人工智能+”科学技术场景，围绕“416”科技创新，深入推进人工智能与科技创新融合，加速科学发现进程，驱动技术研发模式创新和效能提升。（责任单位：市经济信息委、市科技局、市商务委、市大数据发展局）

- （六）实施“绿色安全”工程：统筹算电协同与算网安全发展

- 12.探索算电协同创新模式。加快应用绿色节能技术，支持数据中心建设分布式光伏、液冷等配套设施，促进可再生能源就近消纳，鼓励数据中心通过绿电绿证交易、碳汇互认等方式提高可再生能源利用率，确保新建数据中心绿色电力消费比例超过80%、电能利用效率不高于1.2，充分发挥西部地区新能源优势与重庆市场互补优势，开展算电协同、产销联动合作，探索开展智能微电网、虚拟电厂等建设。（责任单位：市大数据发展局、市能源局、市发展改革委、市经济信息委）

- 13.强化算网安全保障能力。完善数据中心集群安全防护体系，建立安全工作机制，加快安全标准体系与技术创新，定期开展算力基础设施、网络、数据等安全攻防演练。加强算力基础设施综合安全管理，培育算力安全靶场生态，加快网络安全靶场、技术创新试验场等平台建设，强化网络安全防护，加强大模型安全保障体系建设，提升综合安全管理水平。（责任单位：市大数据发展局、市委网信办）

- 14.提升自主可控水平。坚定算力自主可控路线，打造平替国际主流芯片的万卡级算力集群，形成市场主流芯片、头部芯片和潜力型芯片共同构成的融合型计算生态，加速自主可控先进计算集群建设和成熟发展。支持自主可控芯片技术攻关，建立全栈算力技术体系，持续提升算力芯片性能以及产业链安全性、稳定性。（责任单位：市委网信办、市发展改革委、市经济信息委）

- 三、保障措施

- （一）加强组织领导

- 在市政府统筹领导下，由市大数据发展局牵头，会同市委网信办、市发展改革委、市经济信息委、重庆通信管理局等部门，联合行业协会、企业及科研机构，联动新疆等地，组建工作专班，加强对新型能源算力枢纽建设的整体规划、统筹协调、政策协同和推进评估。聚焦核心领域，强化顶层设计，压实各相关单位责任分工，健全多跨协同机制，形成工作合力。

- （二）健全投融资体系

- 建立“政府统筹、市场化运作”结合的投融资机制，推动国有算力资本整合，合理、有效撬动更多社会资本和更高效资源配置。组织算力企业采取自建、联建、租赁等方式，投资建设运营算力设施，探索算力监测调度、交易运营等市场化模式，提高企业的经济效益和市场竞争力。推动建立算力发展专项资金，运用“PPP”模式加快推动重大项目落地实施，探索算力领域资产证券化。

- （三）强化政策保障

- 强化市内政策协同，加快研究制定新型能源算力枢纽建设相关配套政策、专项政策、各类支持举措。推行算力普惠政策，持续发挥好“算力券”等创新政策，鼓励有条件的区县出台发放“算力券”等奖补措施，降低企业算力使用成本。完善多元场景征集发布机制，丰富算力创新应用激励政策。

- （四）完善评估考核

- 建立综合考核评估机制，压实各部门、各区县主体责任，保障重庆新型能源算力枢纽高质高效建设，实现算力建设收支平衡。各部门、各区县要制定差异化目标，细化分解目标任务，建立健全实施方案落实机制，持续发挥好党建统领“885”工作体系对推动AI赋能产业发展的指引作用，组织落实好本区域深化推进“用算”工作。